## Slide 1: Comparativo Esfoço X Escopo
Sistema de Avaliação Docente SAD

## Slide 2: Componentes do grupo
Rafael Lopes De Abreu
Rafael Yure Da Silveira Braga
Raphael Rezende (Desenvolvimento Web)
Raul De Matos Barca
Rhaissa Nogueira Arantes
Rogerio Tristao Junior
Ruben Borges Ramos
Thais Cardoso Moura De Souza
Ulysses Alexandre Alves
Vinicius Dantas Coutinho
Wilker Machado (Concorrência e Dispositivos Móveis)

## Slide 3: Distribuição de horas
Disciplina:
  48 horas teóricas
  16 horas práticas
Estimativa do projeto:
  40 horas por aluno na disciplina, ou seja, para os alunos da disciplina de integração 360 horas, e para os alunos de outras disciplinas 120 horas, dando um total de 480 horas no total, desconsiderando horas extra-classe e a integração com as demais disciplinas.

## Slide 4: Porcentagem de participação (até 13/05/2013)
Rafael Lopes De Abreu 0%
Rafael Yure Da Silveira Braga 10%
Raphael Rezende 0%
Raul De Matos Barca 100%
Rhaissa Nogueira Arantes 100%
Rogerio Tristao Junior 100%
Ruben Borges Ramos 10%
Thais Cardoso Moura De Souza 100%
Ulysses Alexandre Alves 30%
Vinicius Dantas Coutinho 60%
Wilker Machado 0%

## Slide 5: Artefatos até o momento
Plano de Projeto Preliminar
Especificação de Requisitos Preliminar
Glossário
Plano de Gerência de Configuração (em andamento)
Propostas de Arquitetura – CERCOMP
Itens ds Planilha do MPS.Br catalogados

## Slide 6: Reuniões - Requisitos
Até a data de hoje tivemos duas reuniões com o fornecedor de requisitos e uma parte interessada, assim identificamos os seguintes pontos:
  A integração com o SICAD e o Sistema de Avaliação do Docente pelo Discente ainda é abstrata e não depende apenas do esforço da nossa equipe;
  O sistema terá que tratar tanto progressão horizontal quanto estágio probatório;
  Como inserir requisitos de integração e de dispositivos móveis no escopo do nosso projeto?

## Slide 7: Riscos
Temos como um grande risco o CERCOMP não fornecer uma forma de integração para o projeto. Até o momento estamos com 3 propostas de integração para apresentar, porém sem nenhuma garantia de aceitação ou não;
Dificuldade de levantar e validar os requisitos;
Esforço de equipe reduzido por conta de alunos desistentes e/ou não ativos no projeto;

## Slide 8: Esforço
Ativos 11 alunos
Inicio do projeto: 02/04/13 (à 29 dias)
Já foram 15,6 horas por aluno, ou seja, restam seriam 172,26 hs trabalhadas, logo ainda teriamos 307,74 horas restantes.

## Slide 9: Esforço
Ativos ~6 alunos
Inicio do projeto: 02/04/13 (à 29 dias)
Já foram 15,6 horas por aluno, ou seja, restam 93,96 horas trabalhadas, logo 146,04 horas restantes.
A contar de hoje 13/05 – 45 dias para o fim do projeto, ou seja: 146,04 horas para terminar o projeto arquitetural, programar, validar requisitos, criar e executar planos de testes e gerar todos os entregáveis da gerência de projetos.

## Slide 10: E agora?
?????