Aluno: Rogério Tristão Junior	Data: 28/05/2013
Fase/Iteração: Iteração 0	Esforço Total: 310,5
Atividade: Prototipação da interface	Esforço: 1 hora
Descrição: Desenvolvida o protótipo de baixa fidelidade da tela de login e inicial do SAD.
Produtos: Balsamiq WEB, EOR-SAD e verificação e análise de interfaces de outros sistemas de qualquer gênero (Redmine, Sonar, Collabnet EDGE e outros).
Equipe: Rogério Tristão Junior
Artefato:
  1. 2 imagens (com suas fontes) referentes à tela de login e inicial do projeto.

Atividade: Desenvolvimento do logotipo do projeto	Esforço: 1,5 horas
Descrição: Desenvolvida o protótipo de baixa fidelidade da tela de login e inicial do SAD.
Produtos: Paint. NET (com BoltBait’s Plugin Pack) e pesquisa em padrões de ícones pela internet.
Equipe: Rogério Tristão Junior
Artefato:
  1. 1 ícone (com sua fonte) do projeto SAD

Atividade: Especificação de Objetivos e Requisitos	Esforço: 15 dias
Descrição: Entender o problema, estabelecer quais requisitos funcionais e não funcionais preliminarmente e, verificar com base nos dados atuais (planilha eletrônica da CAD), como que é feito o processo de contabilização dos pontos.
Produtos: Editor de texto Word,
Equipe: Rogério Tristão Junior, Rhaíssa Nogueira, Thais Cardoso, Ruben Borges.
Artefato:
  1. Documento EOR

Atividade: Classe para implementação	Esforço: 3 dias
Descrição: Implementação do requisito RFUN1. As classes produzidas são: CalculoNota e NumeroNegativoException. A primeira é onde ficará a regra de negócio sobre os cálculos das avaliações da CAD, já a segunda é uma classe de exceção que não permitira a inserção e manipulação de dados negativos.
Produtos: Eclipse, JUNIT.
Equipe: Rogério Tristão Junior
Artefato:
  1. Arquivos “.java” da classe “CalculoNota” e “NumeroNegativoException”

Atividade: Teste para a classe de implementação	Esforço: 3 dias
Descrição: Codificação da classe de teste para validar e verificar a classe CalculoNota.java.
Produtos: Eclipse, JUNIT.
Equipe: Rogério Tristão Junior
Artefato:
  1. Arquivo “.java” referente à classe de teste (TestCalculoNota.java)

Atividade: Glossário	Esforço: 2 horas
Descrição: Glossário para orientação das siglas que o projeto terá ao longo do desenvolvimento
Produtos: Pacote Office
Equipe: Rogério Tristão Junior
Artefato:
  1. 1 arquivo de texto referente ao glossário