DICIONÁRIO da ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
Sistema de Avaliação do Docente – SAD
Versão 0.1

Goiânia, 15 de julho de 2013
Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
15/07/13 / 16/07/13	0.1 / 0.2	Formalizando a EAP do projeto / Descrição das atividades	Rhaissa Nogueira / Raphael Rezende

Sumário

## Objetivo
O objetivo de uma EAP é identificar elementos terminais (os produtos, serviços e resultados a serem feitos em um projeto). Assim, a EAP serve como base para a maior parte do planejamento de projeto. A ferramenta primária para descrever o escopo do projeto (trabalho) é a estrutura analítica do projeto (EAP).
## Estrutura Analítica do Projeto

Dicionário da EAP
Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Definir Plano de Gerência do Projeto	12/06/13	Rhaissa Nogueira
Descrição do pacote de trabalho
Definir as diretrizes que o projeto deve seguir. Aderindo ao MPS. BR Nível F.
Trabalho envolvido

Critérios de aceitação
Plano estar definido.

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Gerir Reuniões	11/07/13	Rhaissa Nogueira
Descrição do pacote de trabalho
Convocar e gerenciar as reuniões com o grupo.
Trabalho envolvido
Todos os participantes do projeto.
Critérios de aceitação
Reuniões realizadas com sucesso, assim garantindo que a comunicação do projeto ocorra, mantendo todos os participantes do projeto informado.

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Gerenciar Riscos	27/06/13	Rhaissa Nogueira
Descrição do pacote de trabalho
Identificar os riscos e tomar ações para mitiga-los.
Trabalho envolvido
Custo do projeto.
Critérios de aceitação
Definir plano de riscos, identifica-los e executar as ações.

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Gerir cronograma	15/07/13	Rhaissa Nogueira
Descrição do pacote de trabalho
Gerenciar as atividades dos integrantes do projeto.
Trabalho envolvido
Todos os participantes
Critérios de aceitação
Tarefas atribuidas aos participantes do projeto.

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Termo de Abertura
Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Monitorar o projeto
Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Definir escopo
Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Realizar entregas
Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Definir plano de gerência da qualidade
Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Monitorar aderência ao MPS.Br
Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Definir PGC
Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável
Monitorar a configuração
Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável

Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável

Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável

Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável

Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável

Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável

Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável

Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável

Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação

Nome do Pacote de Trabalho	Data da atualização	Organização/Pessoa Responsável

Descrição do pacote de trabalho

Trabalho envolvido

Critérios de aceitação