Aluno: Raul Barca	Data: 28/05/2013
Fase/Iteração: Primeira entrega	Esforço Total: 30 Horas

Atividade: Propostas de Integração	Esforço: 18 Horas
Descrição: Reuniões com fornecedor de requisitos e modelagem das propostas de integração.
Produtos: Propostas de integração por arquivo, banco de dados e mensagem.
Equipe: Raul Barca e Vinícius Dantas.
Artefato: proposta-arquivos.png, proposta-base de dados.png, proposta-mensagens.png

Atividade: Modelo Arquitetural	Esforço: 12 Horas
Descrição: Definição de modelo arquitetural e projeto detalhado.
Produtos: Decisão sobre qual integração será aplicada e criação da arquitetura do sistema.
Equipe: Raul Barca, Vinícius Dantas e Rúben Borges.
Artefato: DAS-Arquitetura.docx, DAS-Arquitetura.uml, DAS-Arquitetura.xml

Atividade: Gerencia de Configuração	Esforço: 4 Horas
Descrição: Criar Plano de Gerência de Configuração
Produtos: Plano para Gerência de Configuração
Equipe: Raul Barca, Vinícius Dantas.
Artefato: LIC_Lista com itens de configuração.docx-, PGC_Versão 1.1.docx