Aluno: Raul Barca	Data: 16/07/2013
Fase/Iteração: Segunda entrega	Esforço Total: 52 Horas

Atividade: Projeto Detalhado	Esforço: 16 Horas
Descrição: Para a arquitetura MVC, foi feito parte do projeto detalhado do "Modelo" e do "Controle".
Produtos: Modelagem UML do Extrato de atividades(Radoc) e sua pontuação de acordo com o anexo II da lei.
Equipe: Raul Barca.
Artefato: DAS-Projeto-Detalhado-Atividades.pdf

Atividade: Desenvolvimento	Esforço: 36 Horas
Descrição: Implementação do projeto detalhado da atividade acima.
Produtos: Código fonte das regras de negócio do extrato de atividades, sua importação via Xml e persistência. Estabelecida estrutura do Xml que o SiCad deveria fornecer (um exemplo também foi disponibilizado). Exportação das atividades e seus pontos, assim como a pontuação total (implementado até item V do Anexo I da lei). Testes unitários para todas classes implementadas.
Equipe: Raul Barca.
Artefato: Código-fonte.
Dificuldades: Persistência com hibernate. E depois de resolvidos os problemas da persistência, o Hudson apresentava erros com testes de persistência e não construía o projeto, e com isso o Sonar não era capaz de realizar a análise estática ou os testes unitários. Provavelmente o Hudson não conseguia se conectar a algum dos bancos de dados que os testes previam (MySql e PostgreSql).