DICIONÁRIO da ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

Sistema de Avaliação do Docente – SAD

Versão 0.2

**Goiânia, 16 de julho de 2013**

**Histórico de revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 15/07/2013 | 0.1 | Formalizando a EAP do projeto | Rhaissa Nogueira |
| 16/07/2013 | 0.2 | Descrição das atividades | Raphael Rezende |

Sumário


[**1.** **Objetivo** 4](#_Toc361901119)

[**2.** **Estrutura Analítica do Projeto** 4](#_Toc361901120)

## **Objetivo**

O objetivo de uma EAP é identificar elementos terminais (os produtos, serviços e resultados a serem feitos em um projeto). Assim, a EAP serve como base para a maior parte do planejamento de projeto. A ferramenta primária para descrever o escopo do projeto (trabalho) é a estrutura analítica do projeto (EAP).

## **Estrutura Analítica do Projeto**



1. **Dicionário da EAP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Definir Plano de Gerência do Projeto** | 12/06/13 | Rhaissa Nogueira |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir as diretrizes que o projeto deve seguir. Aderindo ao MPS. BR Nível F. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Desenvolver todos os planos cabíveis da gerência de projetos | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Planos definidos e validados. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Gerir Reuniões** | 11/07/13 | Rhaissa Nogueira |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Convocar e gerenciar as reuniões com o grupo. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Todos os participantes do projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Reuniões realizadas com sucesso, assim garantindo que a comunicação do projeto ocorra, mantendo todos os participantes do projeto informado. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Gerenciar Riscos** | 27/06/13 | Rhaissa Nogueira |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Identificar os riscos e tomar ações para mitigá-los. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Custo do projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Definir plano de riscos, identificá-los e executar as ações. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Gerir cronograma** |  |  |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Gerenciar as atividades dos integrantes do projeto. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Todos os participantes | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Tarefas atribuídas aos participantes do projeto. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Termo de Abertura** | 27/06/13 | Rhaíssa Nogueira |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| O presente documento visa descrever o Termo de Abertura do Projeto. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Analisar todo o projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Termo de abertura finalizado e validado. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Monitorar o projeto** | 16/07/2013 | Rhaissa Nogueira |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Monitorar todas as atividades desempenhadas no projeto. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Todos os participantes. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Relatórios individuais concluídos. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Definir escopo** |  |  |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir a visão do projeto e descrevê-lo. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Todo o projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Escopo definido. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Realizar entregas** | 09/07/2013 | Raphael Rezende |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Realizar as entregas para os professores do que foi pedido pelo mesmo. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Todos os entregáveis do projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| As entregas serem efetuadas. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Definir plano de gerência da qualidade** | 23/06/13 | Rafael Yure |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir o plano de gerência da qualidade e todas as formas para a garantia. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Artefatos do projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Plano de gerência de qualidade definido. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Monitorar aderência ao MPS.Br** | 23/06/13 | Rafael Yure |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Preencher a planilha do MPS.Br ligando os resultados esperados aos artefatos. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Artefatos do projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Planilha do MPS.Br preenchida. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Definir PGC** | 15/07/13 | Vinícius Dantas |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir o plano de gerência de configuração. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Todos os artefatos gerados. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Plano de gerência de configuração definido. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Monitorar a configuração** | 13/06/13 | Vinícius Dantas |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Descrever todos os itens de configuração do projeto. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Todos os itens de configuração. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Lista com os itens de configuração. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Elicitar requisitos** | 23/06/13 | Rogério Tristão |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Elucidar os requisitos do sistema com os fornecedores. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Artefatos técnicos do projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| EOR do sistema definido. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Definir requisitos funcionais** | 23/06/13 | Rogério Tristão |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir e descrever os requisitos funcionais do sistema. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Desenvolvimento das funcionalidades do sistema. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Requisitos estarem de acordo com os critérios de aceitação do documento ARF. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Definir requisitos não funcionais** | 23/06/13 | Rogério Tristão |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir e descrever os requisitos não funcionais do sistema. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Desenvolvimento dos requisitos não funcionais do sistema. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Requisitos estarem de acordo com os criterios de aceitação do documento ART. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Validar requisitos** | 29/06/13 | Rogério Tristão |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Validar os requisitos com o professor Sergio. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Requisitos. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| O professor Sergio aprovar os requisitos. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Implementar componentes** | 15/07/13 | Raul Barca |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Implementar os componentes do projeto. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Artefatos técnicos do projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Testes de aceitação obtiverem êxito. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Definir propostas de integração** | 01/06/2013 | Raul Barca |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir propostas de integração para o CERCOMP avaliar. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Desenvolver propostas arquiteturais de integração com o SICAD. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Cercomp avaliar as propostas e dar um parecer positivo. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Definir plano de testes** | 18/06/13 | Thaís Carvalho |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir o plano de testes do sistema. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Testes do sistema. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Plano de testes definido. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Executar planos de testes** | 15/07/13 | Thaís Carvalho |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Executar os casos de teste descritos no plano. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Plano de teste. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Testes efetuados com sucesso. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Desenhar a arquitetura do projeto** | 01/07/2013 | Raul Barca e Vinícius Dantas |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir o projeto arquitetural do sistema. | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Definir os componentes e desenhar a arquitetura do projeto. | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Projeto arquitetural completo e validado. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| **Definir métricas** | 10/07/2013 | Rúben Borges |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | |
| Definir e acompanhar as métricas do projeto | | |
| **Trabalho envolvido** | | |
| Analisar o Hudson, Sonar e a produtividade da equipe para gerar as métricas necessárias para o projeto | | |
| **Critérios de aceitação** | | |
| Métricas definidas e validadas | | |