PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Sistema de Avaliação do Docente – SAD

Versão 0.2

**Goiânia, 17 de junho de 2013**

**Histórico de revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 25/05/2013 | 0.1 | Criando documento de gerenciamento de riscos | Rhaissa Nogueira |
| 17/06/2013 | 0.2 | Atualizando documentação | Rhaissa Nogueira |

Sumário

[**1.** **Introdução** 4](#_Toc359265684)

[**2.** **Identificação dos riscos** 4](#_Toc359265685)

[**3.** **Análise** 4](#_Toc359265686)

[**4.** **Ações** 4](#_Toc359265687)

[**5.** **Status de Riscos** 4](#_Toc359265688)

[**6.** **Acompanhamento de ações realizadas** 4](#_Toc359265689)

## **Introdução**

Este plano tem como objetivo definir quais os riscos estão mais próximos do projeto SAD, e após sua definição avaliar seu nível de risco ao sucesso do projeto e planejar/projetar a respostas a estes ricos.

## **Identificação dos riscos**

A identificação dos riscos ocorrerá em parceria com o gerente de projetos, gerente de testes, gerente de qualidade e através de reuniões com o gerente de portfólio que contribuirá por meio de diálogo no levantamento de prováveis riscos que o projeto poderá deparar ao longo do seu ciclo de vida.

De acordo com o que está acordado entre o time do projeto, os riscos estão registrados e mantidos no documento de Análise de Riscos dentro da pasta de Plano do Projeto.

## **Análise**

A análise inicial quanto ao impacto, probabilidade e priorização é realizada pelo gestor de riscos, sendo usado como referência bases de dados de projetos anteriores. O impacto em sí é medido em dias de atraso, tendo para as oportunidades que forem encontradas o impacto em dias negativos (Ex.: -15 dias). Alterações ou acréscimos serão realizados através de reuniões semanais com os gestores do projeto e registrados no documento SGB\_ANRI\_AnáliseDeRiscos, através de relatos destes, ou então se identificado pelo gestor de integração ou Gestor de Risco.

* 1. **Definições**
* Probabilidade: Baixa = 1; Média = 2; Alta = 5;
* Impacto: É medido em dias; (tendo as oportunidades, medidas em dias negativos).
* Priorização: Probabilidade X Impacto;

## **Ações**

## **Status de Riscos**

## **Acompanhamento de ações realizadas**